ГЕРБ

Муниципальное образование

**«Токсовское городское поселение»**

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

30.11.2017 № 390

п. Токсово

Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

на 2018-2022г.г.на территории МО

«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022г.г.на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

(приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте муниципального образования «Токсовское городское поселение» <http://www.toksovo-lo.ru> в сети Интернет, в газете «Вести Токсово» и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А. С. Кожевников

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального образования

«Токсовское городское поселение»

от 30.11.2017 № 390

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

**2017**

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг. на территории МО «Токсовское городское поселении» " (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Приказ Министерства строительства и ЖКХ РФ от 06.04.2017 г. №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018-2022 годах»;  -Устав МО «Токсовское городское поселение»;  -Постановление главы администрации от 04.10.2013 г. № 159 «Об утверждении порядка разработки и оценки эффективности муниципальных целевых программ» |
| Разработчик Программы | Администрация МО «Токсовское городское поселение» |
| Исполнители  мероприятий  Программы: | Администрация МО «Токсовское городское поселение»,  организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Основные цели Программы | -совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Токсовское городское поселение»;  -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Токсовского городского поселения;  -совершенствование эстетического вида Токсовского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  -активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населённых пунктов;  - строительство и реконструкция систем наружного освещения улиц населённых пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;  -повышение общего уровня благоустройства поселения;  -обеспечение содержания и сохранности муниципального имущества, переданного в оперативное управление;  -улучшение содержания мест захоронения «Мемориал», развитие структуры благоустройства территории городского поселения. |
| Основные задачи Программы | -Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  -организация взаимодействия между организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  -приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  -восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах;  - оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  -оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТКО (выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути);  -вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами;  -проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. |
| Сроки реализации Программы | 2018–2022 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2018–2022 годах – 75000 тыс. рублей, средства федерального и местного бюджета по годам:  2018 год - 15000 тыс. руб.  2019 год - 15000 тыс. руб.  2020 год - 15000 тыс. руб.  2021 год – 15000 тыс. руб.  2022 год – 15000 тыс. руб.  Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. |
| Этапы реализации Программы | 1 этап: 2018 год  2 этап: 2019-2020 годы  3 этап: 2021-2022 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -улучшение состояния территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение»;  -создание условий для работы и отдыха жителей поселения;  -улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования «Токсовское городское поселение»;  - привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»;  - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений;  - увеличение количества высаживаемых деревьев;  - благоустроенность населённых пунктов поселения;  -улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории городского поселения, развитие структуры благоустройства территории поселения. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется Администрацией МО «Токсовское городское поселение», в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.  Администрация МО «Токсовское городское поселение» несёт ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.  Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются Администрацией МО «Токсовское городское поселение». |

**2. Приоритеты**

**политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территории поселения**

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустройству территорий.

Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- проведение инвентаризации общественных территорий, формирование графика благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов.

- работы по благоустройству дворовых территорий (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны), при благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

- формирование плана (графика) благоустройства неблагоустроенных общественных зон до 2022 года .

- организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

- формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

**3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и**

**текущего состояния сферы благоустройства**

3.1. Общая характеристика МО «Токсовское городское поселение»

3.1.1. Численность населения - 7491 человек:

- моложе трудоспособного возраста 13%,

- трудоспособного возраста 58%,

- старше трудоспособного возраста 29%.

3.1.2. Генеральный план утвержден 01.04.2014 года.

3.1.4. Правила землепользования утверждены 22.07.2014 года.

3.1.5. Правила благоустройства утверждены \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. Показатели оценки состояние сферы благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** | | |
| 1. Количество многоквартирных домов | ед. | 60 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 30 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 11 |
| кв.м. | 8 300,0 |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить **по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий** многоквартирных дворов | Ед. | 10 |
| кв.м | 9 200,0 |
| % | 52,6 |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории)** | | |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,   из них: | Ед. | 6 |
| кв.м | 60 000 |
| площадь | Ед./кв.м | 1/10 000 |
| тротуар | кв.м | 24 000 |
| парк | Ед./кв.м | 1/40 000 |
| пляжная зона | Ед./кв.м | 4/10 000 |
| Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения, благоустроенных от общего количества общественных территорий всего | Ед. | 0 |
| кв.м | 0 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения, **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего,   из них: | Ед. | 6 |
| кв.м | 60 000 |
| % | 100 |
| площадь | Ед./кв.м | 1/10 000 |
| тротуар | кв.м | 24 000 |
| парк | Ед./кв.м | 1/40 000 |
| пляжная зона | Ед./кв.м | 4/10 000 |

3.3. Неудовлетворительное состояние парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации с 2015 года администрацией МО «Токсовское городское поселение» проводятся конкурсы «Токсовское поселение-территория мастеров, «Лучший двор».

За 2014-2016 годы выполнены работы по благоустройству на общую сумму 28172,9 тыс.рублей. Это позволило организовать детские и спортивные площадки, провести освещение в парке 500-летия Токсово, обустроить родники, выполнить ремонтные работы пешеходных мостиков, заасфальтировать дворовые территории.

Жители поселения участвуют в проводимых субботниках и работах по благоустройству.

**4. Цели и задачи муниципальной Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи:

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**5. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) результативности Программы отражаются в приложении № 9 к Программе.

**6. Мероприятия Программы**

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия, соответствующие поставленным задачам.

**Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.**

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правил благоустройства городских округов и поселений, соответственно. Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Правила благоустройства территории поселения приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены \_\_\_\_\_\_\_\_ на основании публичных слушаний.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования и предусматривает опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены в здании Администрации МО «Токсовское городское поселение» \_\_\_\_\_\_\_\_2017г.

В публичных слушаниях приняли участие \_\_\_ чел., что составляет \_\_\_ % от общего количества жителей в муниципальном образовании.

**Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования.**

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий формируется ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в установленном порядке, выполняется минимальный перечень работ, включающий в себя:

-ремонт дворовых проездов;

-обеспечение освещения дворовых территорий;

-установку скамеек;

-установку урн для мусора.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории.

*Благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в границах МО «Токсовское городское поселение».*

**Г.п. Токсово.**

Привокзальная д.13;15.

Обустройство проезда к данным домам, асфальтирование придомовой территории со стороны подъездов для возможности прохода или проезда, отсыпка и укрепление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у каждого подъезда.

Асфальтобетонные работы - 1056 м²

Обочина – 264 м

Установка скамеек – 4 шт.

Установка урн – 4 шт.

Ул. Привокзальная д.12;14;16.

Обустройство проезда к данным домам, асфальтирование придомовой территории со стороны подъездов для возможности прохода или проезда, отсыпка и укрепление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у каждого подъезда. Организация парковок для размещения авто-транспорта граждан проживающих в данных домах. Создание проезда и разворотной площадки у контейнерной площадки для проезда уборочной техники. Организация пешеходной дорожки из тротуарной плитки вдоль дома №16

Асфальтобетонные работы -1720 м²

Обочина – 225.5 м²

Бордюр – 160 м.п.

Тротуарная плитка – 280 м²

Установка скамеек – 6 шт.

Установка урн – 6 шт.

Ул. Привокзальная д.16А (со стороны воинской части)

Обустройство проездов к данному дому, асфальтирование придомовой территории со стороны подъездов для возможности прохода или проезда, установка бордюрного камня. Установка скамеек (лавочек), урн у каждого подъезда.

Асфальтобетонные работы -1613 м²

Бордюр – 339 м.п.

Установка скамеек – 2 шт.

Установка урн – 2 шт.

Ул. Привокзальная д. 17,19,21,23.

Устройство парковки для размещения авто-транспорта граждан проживающих в данных домах, отсыпка и укрепление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у каждого подъезда.

Асфальтобетонные работы -950 м²

Бордюр – 140 м.п.

Обочина – 80 м²

Установка скамеек – 19 шт.

Установка урн – 19 шт.

Ул.Привокзальная 16А,20,22,24.

Обустройство проезда к данным домам, асфальтирование придомовой территории со стороны подъездов для возможности прохода или проезда, отсыпка и укрепление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у каждого подъезда. Организация парковок для размещения автотранспорта граждан, проживающих в данных домах. Организация двух пешеходных дорожек из тротуарной плитки.

Асфальтобетонные работы -4664 м²

Обочина – 151 м²

Бордюр для проездов – 1350 м.п.

Бордюр для тротуаров – 357 м.п.

Тротуарная плитка – 490 м²

Установка скамеек – 23 шт.

Установка урн – 23 шт.

ул. Дорожников, 26 (территория у детского сада)

Устройство парковки для размещения авто-транспорта граждан. отсыпка и укрепление обочин.

Асфальтобетонные работы -565 м²

Обочина – 69.5 м²

Парк 500 – летия Токсово (берёзовая роща).

Организация парковки для размещения авто-транспорта граждан останавливающихся для отдыха в парке. Организация трёх пешеходных дорожек из тротуарной плитки. Установка скамеек (лавочек) и урн.

Асфальтобетонные работы -150 м²

Бордюр для проездов – 40 м.п.

Бордюр для тротуаров – 992 м.п.

Тротуарная плитка – 1240 м²

Установка скамеек – 10 шт.

Установка урн – 10 шт.

**д. Рапполово**

ул. Овражная д. 13,17,19,21.

Обустройство проезда к данным домам, асфальтирование придомовой территории со стороны подъездов для возможности прохода или проезда, отсыпка и укрепление обочин. Установка скамеек (лавочек), урн у каждого подъезда.

Асфальтобетонные работы -2447 м²

Обочина – 384.5 м²

Установка скамеек – 12 шт.

Установка урн – 12 шт.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств формируется адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан.

*Благоустройство общественных детских площадок, расположенных в границах МО «Токсовское городское поселение».*

Расчёт выполнен в соответствии с приказом Комитета по ЖКХ ЛО №12 от 3 июля 2017 г.

**Г.п. Токсово.**

Парк 500 – летия Токсово (берёзовая роща)

- устройство резинового бесшовного покрытия толщиной 20 мм - 400 м²

Ул. Привокзальная д.10 (пластелиновая ворона)

- устройство резинового бесшовного покрытия толщиной 20 мм - 150 м²

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт.

- установка бетонных урн –2 шт.

- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт.

пер. Короткий д.1А

- устройство резинового бесшовного покрытия толщиной 20 мм - 150 м²

ул. Привокзальная д.14

- детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным кольцом (5940х3400х3020мм) – 1 шт.

- детский игровой комплекс. категория от 5 до 12 лет. (7500х7000х3300мм) – 1 шт.

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт. - установка бетонных урн –2 шт.

- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт.

Ул. Привокзальная д.17

- уличный комплекс для ГТО – 1 шт.

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт.

- установка бетонных урн –2 шт.

- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт.

ул. Привокзальная д.20

- уличный комплекс для ГТО – 1 шт.

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт.

- установка бетонных урн –2 шт.

- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт.

пер. Новый д.7

- уличный комплекс для ГТО – 1 шт.

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт.

- установка бетонных урн –2 шт.

- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт.

Ул.Боровая д.78

- Уличный комплекс для ГТО – 1 шт.

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт.

- установка бетонных урн –2 шт.

- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт.

Ул. Орловская д.49

- детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным кольцом (5940х3400х3020мм) – 1 шт.

- детский игровой комплекс. категория от 5 до 12 лет. (7500х7000х3300мм) – 1 шт.

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт.

- установка бетонных урн –2 шт.

- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт.

**д. Рапполово**

ул. Центральная д.1

- детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным кольцом (5940х3400х3020мм) – 1 шт.

- детский игровой комплекс. категория от 5 до 12 лет. (7500х7000х3300мм) – 1 шт.

- установка скамеек со спинкой бетон – 2 шт.

- установка бетонных урн –2 шт.

- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 2 шт.

**д. Кавголово**

ул. Новая

- ворота гандбольные с баскетбольным кольцом – 2 шт.

- металлические пешеходные ограждения (п.36) – 50 м.п.

- уличный комплекс для ГТО – 1 шт.

- устройство резинового бесшовного покрытия толщиной 20 мм - 400 м²

**военный городок №61 (Лехтуси)**

Между домами №2,3

- устройство резинового бесшовного покрытия толщиной 20 мм - 400 м², - детский спортивный комплекс с рукоходом, шведской стенкой, гимнастическими кольцами, брусьями, турниками и баскетбольным кольцом (5940х3400х3020мм) – 1 шт.

- детский игровой комплекс. категория от 5 до 12 лет. (7500х7000х3300мм) – 1 шт.

- установка скамеек со спинкой бетон – 4 шт.

- установка бетонных урн –4 шт.

- вкладыш для урн (оцинкованное железо) – 4 шт.

**7. Ресурсное обеспечение программы**

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, на очередной финансовый год и плановый период на выполнение запланированных мероприятий и задач.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию городской среды.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется информирование о ходе реализации Программы:

-на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»;

-в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5.

8.4. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

МО «Токсовское городское поселение»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы на территории**

**\_муниципального образования «Токсовское городское поселение»**

(наименование городского округа, поселения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | | |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных советом депутатов МО «Токсовское городское поселение» от \_\_\_\_\_ № \_\_\_ по результатам публичных слушаний | |  | | 2018 | 2022 |  | Определение и закрепление лиц, ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением заинтересованных сторон | |  | | 2018 | 2022 |  | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 2 проекта;  3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | |  | | 2018 | 2022 |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территорий, ежегодно[[1]](#footnote-1) |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | |  | | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | |  | | 2018 | 2022 |  |  |
| 1.6. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | | |  |
| **2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.** | |  | | 2018 | 2022 |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния | |  | | 2018 | 2022 |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | |  | | 2018 | 2022 |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | |  | | 2018 | 2022 |  | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | |  | | 2018 | 2022 |  | Кадастровый учет земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[2]](#footnote-2)  1 этап – 50 %;  2- этап - 20%  3- этап - 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.1.5. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **2.2.Благоустройство общественных пространств** | |  | | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | |  | | 2018 | 2022 |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | |  | | 2018 | 2022 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | |  | | 2018 | 2022 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | |  | | 2018 | 2019 |  | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | |  | | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.3.3. Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[3]](#footnote-3)** | |  | | 2018 | 2020 |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | |  | | 2018 | 2019 |  | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | |  | | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.4.4.Иные мероприятия | |  | |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | | |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства |  | | 2018 | | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования |  | | 2018 | | 2020 |  |  |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. |  | | 2018 | | 2020 |  | Проведение субботников, не менее двух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения |  | | 2018 | | 2020 |  | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3..4.Иные мероприятия |  | |  | |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Токсовское городское поселение»

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Перечень необходимых работ по благоустройству территорий | Объем работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Г.п. Токсово ул. Привокзальная д.13, д.15 |  | Асфальтирование придомовой территории, отсыпка и укрепление обочин, установка скамеек и урн у каждого подъезда | Асфальтобетонные работы – 1056 м2  Обочины – 264 м2  Скамейки – 4 шт.  Урны – 4 шт. | 1 227 200,00 |  |  |  |  |
| 2 | Г.п. Токсово ул. Привокзальная д.12, 14, 16 |  | Асфальтирование придомовой территории, организация пешеходной дорожки, отсыпка и укрепление обочин, установка скамеек и урн у каждого подъезда. Организация парковки. Создание проезда и разворотной площадки для спец.транспорта. | Асфальтобетонные работы – 1720 м2  Обочины – 225,5 м2  Бордюр – 160 п.м  Тротуарная плитка – 280 м2  Скамейки – 6 шт.  Урны – 6 шт. | 2 015 800,00 |  |  |  |  |
| 3 | Г.п. Токсово ул. Привокзальная д.16А |  | Асфальтирование придомовой территории, установка бордюрного камня, установка скамеек и урн у каждого подъезда | Асфальтобетонные работы – 1613 м2  бордюр – 339 п. м  Скамейки – 2 шт.  Урны – 2 шт. | 1 668 000,00 |  |  |  |  |
| 4 | Г.п. Токсово ул. Привокзальная д.17, 19, 21, 23 |  | Устройство парковки для личного автотранспорта, отсыпка и укрепление обочин, установка скамеек и урн у каждого подъезда | Асфальтобетонные работы – 950 м2  Бордюр – 140 п.м  Обочины – 80 м2  Скамейки – 19 шт.  Урны – 19 шт. | 1 931 700,00 |  |  |  |  |
| 5 | Г.п. Токсово ул. Привокзальная д.16А, 20, 22, 24 |  | Асфальтирование придомовой территории. Устройство парковки для личного автотранспорта, установка скамеек и урн у каждого подъезда. Организация двух пешеходных дорожек из тротуарной плитки | Асфальтобетонные работы – 4664 м2  Обочины – 151 м2  Бордюр для проезда– 1350 п.м  Бордюр для тротуаров – 357 п.м  Тротуарная плитка – 490 м2  Скамейки – 23 шт.  Урны – 23 шт. | 5 544 500,00 |  |  |  |  |
| 6 | Г.п. Токсово ул. Дорожников, д.26 |  | Устройство парковки для личного автотранспорта, отсыпка и укрепление обочин | Асфальтобетонные работы – 565 м2  Обочины – 69,5 м2 | 847 500,00 |  |  |  |  |
| 7 | Д. Рапполово, ул. Овражная, д. 13. 17, 19, 21 |  | Асфальтирование придомовой территории, отсыпка и укрепление обочин, установка скамеек и урн у каждого подъезда | Асфальтобетонные работы – 2447 м2  Обочины – 384,5 м  Скамейки – 12 шт.  Урны – 12 шт. | 3 206 400,00 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 16 441 100,00 |  |  |  |  |

Примечание:

<\*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Кожевников

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Токсовское городское поселение»

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,  адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Токсовское городское поселение | Городской поселок | Токсово | Ленинградское шоссе | Парк 500-летия Токсово (березовая роща) | Проведение праздничных мероприятий, место отдыха |  |  | + | + | + | + | - |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Кожевников

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Токсовское городское поселение»

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | |
| ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 22018 год | 22019 год | 22020 год | 22021 год | 22022 год |
| 1 | **Программа, всего:** | Ответственный исполнитель:  Соисполнитель: |  |  |  |  | 115,0 | 15,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Благоустройство общественных пространств, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **ИНЫЕ, всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись фамилия, имя, отчество

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Токсовское городское поселение»

**Отчет**

**об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды и результатах ее реализации**

**по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ | | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.м  кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Токсовское городское поселение»

**ПАСПОРТ**

**благоустройства дворовой территории   
по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома\* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)\* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |

*\* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.*

*\*\* - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов  (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Токсовское городское поселение»

**ПАСПОРТ**

**благоустройства общественной территории по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории\* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории *(благоустроенная/ не благоустроенная) \*\** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.\*\*\* |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*\*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)*

*\*\* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.*

*\*\*\* под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту*

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Инвентаризационная комиссия:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Токсовское городское поселение»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | | | | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| Наименование муниципального образования, наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. С. Кожевников

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы в муниципальном образовании

«Токсовское городское поселение»

**Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по**

**муниципальному образованию «Токсовское городское поселение»**

**за \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года**

**(по кварталам, нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 201\_ год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IVквартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество дворовых территорий муниципального образования | Шт. |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | Шт. |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий муниципального образования | кв.м. |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | кв.м. |  |  |  |  |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Шт. |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | Шт. |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. С. Кожевников

(подпись) (расшифровка подписи)

1. В концепции отражается настоящее и будущее территории

   а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

   б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AF8FB8ADDCDFCE0A341C063282EFE91EAB407F8536832994EE651832F4T7HBR) Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-2)
3. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-3)