**Приложение 1**

к муниципальной программе «Модернизация системы уличного освещения

на территории муниципального образования «Токсовское городское

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)**  **(наименование)** | | **Ед. измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | | | | |
| **Базовый период**  **(2021 год)** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
|  | **Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | |
| 1 | Повышение надежности электроснабжения уличного освещения в МО «Токсовское городское поселение» | плановое значение | % | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| фактическое значение | % | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 2 | Увеличение срока службы источников питания по отношению к неизолированным проводам | плановое значение | год | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| фактическое значение | год | 30 |  |  |  |  |

**Приложение 2**

к муниципальной программе «Модернизация системы уличного освещения

на территории муниципального образования «Токсовское городское

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель/ соисполнитель/ участник** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)** | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет Ленинградской области** | **Местные бюджеты** | **Прочие источники** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»** | Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области/  Отдел ЖКХ и строительства/ подрядные организации | 2022 | 9 354,3 | - | - | 9 354,3 | - |
| 2023 | 3 053,0 | - | - | 3 053,0 | - |
| 2024 | 3 100,0 | - | - | 3 100,0 | - |
| 2025 | 3 744,0 | - | - | 3 744,0 | - |
| **Итого** |  |  | **19 251,3** | **-** | **-** | **19 251,3** | **-** |

**Приложение 3**

к муниципальной программе «Модернизация системы уличного освещения

на территории муниципального образования «Токсовское городское

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

**Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Годы реализации** | **Всего средства местного бюджета**  **(тыс.руб.)** | **Объем мероприятия (тыс.руб.)** | **Исполнители/соисполнители/ участники** |
| 1 | Выполнение комплексного ремонта кабельной линии сетей электроснабжения в дер. Рапполово | 2022 | 150,0 | 150,0 | Отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение»/подрядные организации |
| 2 | Ремонт кабельной линии сетей электроснабжения в г.п. Токсово: пер. Короткий – ул. Привокзальная, д.20 | 2022 | 75,0 | 75,0 |
| 3 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | 2022 | 381,0 | 381,0 |
| 4 | Техническое обслуживание сетей уличного освещения в МО «Токсовское городское поселение» | 2022 | 1 700,0 | 8 953,0 |
| 2023 | 2 053,0 |
| 2024 | 2 800,0 |
| 2025 | 2 400,0 |
| 5 | Модернизация уличного освещения в МО «Токсовское городское поселение» - замена проводов на СИП в г.п. Токсово: по ул. Некрасова, ул. Гоголя, ул. Боровая, ул. Крылова, ул. Зеленая, ул. Парковая, ул. Озерная, ул. Швейников, ул. Холмистая, ул. Рельефная, ул. Лыжная, ул. Лиственная, ул. Разъезжая, ул. Школьная от Кирхи до «Динамо» | 2022 | 6 000,0 | 8 644,0 |
| 2023 | 1 000,0 |
| 2024 | 300,0 |
| 2025 | 1 344,0 |
| 6 | Организация временного электроснабжения при возникновении аварийных ситуаций | 2022 | 1 048,3 | 1 048,3 | Отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение» |
| 2023 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 |
|  | **ИТОГО** |  | **19 251,3** | **19 251,3** |  |