**Целевые показатели результативности использования субсидий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единицы измерения** | **Значение целевых показателей** |
| **планируемые** | **достигнутые** |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 2438 домовладений,32 квартиры | 0\* |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в результате предоставления субсидии (в соответствии с проектом) | м | 47283 | 36408 |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы | да/нет | да | да |

* Планируемый срок завершения контракта 31.05.2020 г.