Приложение

к Постановлению

от «27» 02. 2023 г. №113

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение»

| Срок реализации муниципальной программы | 2020-2023 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Токсовское городское поселение» |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области, Администрация МО «Токсовское городское поселение» |
| Участники муниципальной программы | Подрядные организации, отобранные в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цель Программы | Повышение надежности теплоснабжения с минимальными потерями и с учетом влияния на экологию. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
| Задачи Программы | - повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии; - внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления используемых ресурсов |
| Ожидаемые (конечные) результаты от реализации муниципальной программы | - Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; - Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организации теплоснабжения с учетом экономической обоснованности; - Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | 2020 год - ремонт участков тепловой сети и ГВС в г.п. Токсово и дер. Рапполово, 2021 год - замена дымовой трубы котельной №31 в дер. Рапполово, 2022 год - замена котла в котельной №31 в дер. Рапполово, 2023 год - ремонт тепловой сети в дер. Рапполово от ул. Овражная, д.1 до ул. Овражная, д.7. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам и источникам финансирования | Общий объем финансирования Программы составит 41 480 371,96 руб., в том числе по годам и источникам финансирования: 2020 год – 14 672 320,75 руб., из них 10 270 624,52 – средства областного бюджета, 4 401 696,22 руб. – средства местного бюджета 2021 год – 14 738 038,71 руб., из них 14 429 622,47 руб. – средства областного бюджета, 308 416,24 руб. – средства местного бюджета, 2022 год – 9 970 012,50 руб., из них 9 970 012,50 руб. - средства областного бюджета, 0,0 руб. – средства местного бюджета. 2023 год – 2 100 000,00 руб. – средства местного бюджета. Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению после принятия бюджетов всех уровней. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Ключевым актом в сфере теплоснабжения является Федеральный закон от 27.07.2010 г.  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», который устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

В связи с этим разработана Программа, целью которой является повышение надежности теплоснабжения с минимальными потерями, с учетом влияния на экологию. Данная программа должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения предлагаемых решений и мероприятий и, соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование топливно-энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения. Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе поселения является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на топливо и, соответственно, росте стоимости тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансовых ресурсов.

Обеспеченность населения жильем в МО «Токсовское городское поселение» составляет около 54,1 кв.м на человека. Строительство новых участков тепловых сетей необходимо для обеспечения тепловой энергией планируемых к подключению потребителей. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт существующих участков тепловых сетей необходимы для обновления трубопроводов с истекшим сроком службы.

Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом. Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий и сооружений.

# Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы

Основной целью Программы является повышение надежности теплоснабжения с минимальными потерями и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО «Токсовское городское поселение».

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи Программы:

1) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

2) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

3) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт тепловых сетей, в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

4) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива.

Для решения поставленных задач необходимо ввести в практику применение требований по энергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов и обеспечить их соблюдение.

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы.

Программа предусматривает проведение работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту тепловых сетей, строительство новых тепловых сетей с использованием современных материалов. Контрольным событием является сокращение потерь тепловой энергии за счет реконструкции тепловых пунктов.

Провести реконструкцию существующих муниципальных котельных с целью замены устаревших котлов с низким КПД и насосов на современное оборудование. Контрольным событием является модернизация устаревшего оборудования.

В целях обеспечения реализации требований законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществлять выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение и теплоснабжение), организацию постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества. Контрольным событием является выявление объектов бесхозяйного имущества коммунальной инфраструктуры, подготовка и передача документов для государственной регистрации права муниципальной собственности.

Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепловых сетей и источников тепловой энергии осуществляется в сроки, определенные в соответствии со схемой теплоснабжения. Запрещается подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

## 4. Условия выполнения программы

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- неразвитость рынка ресурсно-снабжающих компаний.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния. К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на реализацию Программы, относятся:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями;

- форс-мажорные обстоятельства.

5. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает администрация муниципального образования «Токсовское городское поселение» в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции, проведение мероприятий по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий осуществляет отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение».

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с утвержденными показателями бюджета на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Приложения к муниципальной программе:

1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях (Приложение1);

2.  План реализации муниципальной программы, перечень мероприятий по (Приложение 2);

3. План мероприятий по реализации муниципальной программы (Приложение 3).

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие системы теплоснабжения

на территории муниципального образования «Токсовское городское

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» |
| 1 | Повышение долговечности тепловых сетей на территории МО «Токсовское городское поселение» | плановое значение | год | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  | фактическое значение | год |  |  |  |  |
| 2 | Снижение тепловых потерь и эксплуатационных расходов при подаче тепла в многоквартирные дома | плановое значение | % | 15 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | фактическое значение | % |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие системы теплоснабжения

на территории муниципального образования «Токсовское городское

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

План реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель/ участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области/ Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области/ Отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение»/ подрядные организации | 2020 | 14 672,3 | - | 10 270,6 | 4 401,7 | - |
|  |  | 2021 | 14 738,0 | - | 14 429,6 | 308,4 | - |
|  |  | 2022 | 9 970,0 | - | 9 970,0 | 0,0 | - |
|  |  | 2023 | 2 100,0 | - | - | 2 100,0 | - |
| Итого |  |  | 41 480,3 | - | 34 670,2 | 6 810,1 | - |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие системы теплоснабжения

на территории муниципального образования «Токсовское городское

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

План мероприятий по реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Годы реализации | Объем мероприятия (тыс.руб.) | из них: | Исполнители/соисполнители/ участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета |  |
| 1 | Ремонт участка теплотрассы от здания котельной вдоль ул. Лесная по ул. Овражная в дер. Рапполово | 2020 | 14 672,3 | 10 270,6 | 4 401,7 | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области/ Отдел ЖКХ и строительства администрации МО «Токсовское городское поселение»/ подрядные организации |
| 2 | Ремонт участков тепловой сети и ГВС в г.п. Токсово | 2021 | 13 710,0 | 13 710,0 | 0,0 |  |
| 3 | Замена дымовой трубы котельной № 31, дер. Рапполово | 2021 | 1 028,0 | 719,6 | 308,4 |  |
| 4 | Замена котла КВЖ-2-115 в котельной № 31, дер. Рапполово | 2022 | 9 970,0 | 9 970,0 | 0,0 |  |
| 5 | Ремонт тепловой сети в дер. Рапполово от ул. Овражная, д.1 до ул. Овражная д.7 | 2023 | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 |  |
|  | ИТОГО |  | 41 480,3 | 34 670,2 | 6 810,1 |  |